# Referat
Ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gammel Østengaard, onsdag den 8. marts 2017

- Valg af dirigent

Jan Rydendahl blev valgt som dirigent.

  - Valg af referent

Ronni Sørensen blev valgt som referent

Jan Rydendahl konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og derfor gyldig.

- Behandling af bestyrelsens forslag fremlagt på den ordinære generalforsamling 22. februar 2017.

  - Bestyrelsen foreslog, at der i 2017 udføres renovering af nedenstående fortove. Prisen for punkt 1-3 er på 1.180.000 kr. Dertil kommer punkt 4 som tages ad-hoc. Projektet blev detaljeret gennemgået på generalforsamlingen. Præsentationen ligger på hjemmesiden og kan også rekvireres i papirformat hos bestyrelsen.

1. Åhaven ved Humlehaven 38 og Åhaven 82-86

2. Humlehaven 38-44og43-49

3. Danhaven 22-38 og 17-33

4. Kritiske forhold på de andre fortove

Christian Clausen(CC) præsenterede bestyrelsens forslag. Alle fortove er gennemgået med alle tilbudsgivere. Tilbud er indhentet i en løsning opdelt i etaper, fordi vi ikke har råd til det hele på en gang. Bestyrelsen har undersøgt med alle entreprenører, om en pletvis udbedring var mulig de steder, hvor fortovene trænger mest. Men alle tre anbefalede, at vi arbejder med større etaper ad gangen, da det ikke er økonomisk meningsfyldt at lave så omfattende pletvise udbedringer.

I forbindelse med alle etaper vil der blive udbedret kritiske skader, hvis disse opstår.

Det uddybes, at kantsten sættes i beton.

De adspurgte entreprenører har alle ytret, at vores veje har en levetid på over 10 år endnu. De er derfor ikke med i projektet.

Det uddybes, at prisstigningen på 1,9 % i Bjarne Staals tilbud skyldes en opjustering i priserne siden 2016.

Der er regnet med 30.000 kr. til div. vedligehold pr. år

Spørgsmål:

- Det spørges, om vi ikke kunne låne penge til at udføre hele området?  CC forklarer, at foreningen ikke kan låne penge, men det vil være den enkelte grundejer, som skal låne.

- Der blev spurgt; hvorfor slotsgrus til bagkant? CC forklarer, at de adspurgte entreprenører har anbefalet det.

- Har HOFOR planer om yderligere gravearbejde i området? CC forklarer, at det vil blive undersøgt, når tidspunkt for igangsættelsen kendes.

- Der spørges til, hvorfor tilbuddene ikke er lagt offentligt frem? CC og Jacob Frahm (JF) svarer, at det er interne arbejdsdokumenter i bestyrelsesarbejdet, men at man er velkommen forbi, hvis man ønsker at se dem.

- Hvad er prisen pr. meter fortov? CC svarer 1.500 kr.

- Hvad koster asfalt som bagkant ekstra i forhold til slotsgrus? 176 kr. pr meter

- Har bestyrelsen ikke tænkt på at presse prisen? CC og JF forklarer, at der er indhentet 3 uafhængige tilbud, og der ikke er forsøgt yderligere.

- Der spørges, om medlemmer kan hjælpe med at forhandle prisen? JF forklarer, at bestyrelsen ikke har kompetencer eller ressourcer til at forhandle. Ønsker man at deltage, bør man melde sig til bestyrelsesarbejdet. I salen blev der udtrykt både for og imod at bruge medlemmer til forhandling.

- Er der taget højde for opkørsler ved hjørnerne til kørestole, barnevogne etc.? CC svarer, nej det har ikke været oppe at vende.

- Hvordan er betalingsbetingelserne? Kontrakten er ikke gennemgået for den slags endnu.

- Der spørges, om bestyrelsen vil tilkendegive deres holdning? JF svarer, at han synes, det lyder som mange penge, der kan spares, hvis den pris (900 kr. pr. meter), Jan Rydendahl har fået, holder. JF synes, den store forskel i pris bør undersøges nærmere.

- Der spørges til, hvad processen er, hvis forslaget skal ændres? Det udspecificeres, at hvis vi ændrer ved forslaget, kræver det en ny ekstraordinær generalforsamling.

Holdning ytret:

- Der udtrykkes bekymring for, om der er penge nok til at vedligeholde vores vejbrønde, og hvorvidt det evt. vil udhule opsparingen til de næste faser.

- Der udtrykkes fra flere kraftig modstand mod slotsgrus som bagkant.

- Der udtrykkes, at man ikke forstår bestyrelsen ikke har forsøgt at presse prisen.

- Der udtrykkes tillid til bestyrelsens arbejde, og at man burde have fremført sin kritik til prisen tidligere.

- JF foreslår, at der kan laves en liste over ønsker, som kan diskuteres i bestyrelsen. Men det kræver endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvis ønskerne skal vedtages.

- Jan Rydendahl forklarer, at han har fået estimeret, at det burde koste 900 kr. pr. meter i stedet for 1.500 kr. pr. meter af en entreprenør, han ofte benytter (Musse Byg).

- CC fortæller, at han har undersøgt muligheden for at bruge en byggerådgiver til projektet, som kunne rådgive om udførslen og om kvaliteten er i orden. Prisen vil være afhængig af rådgivningens omfang. En kontraktgennemgang vil koste ca. 10.000 kr. og en decideret overvågning af projektet vil koste omkring 60.000 kr.

- Der oplistes, at bekymringerne er pris, hjørnekanter og manglende mulighed for valg af bagkant.

- Bestyrelsen udtrykker, at det er rigtig ærgerligt, at diverse forslag ikke er kommet frem før i processen.

- Det foreslås, at man kunne tale med nabo-grundejerforeningen om, hvordan de har gjort i forbindelse med deres anlæggelse af nye fortove.

- Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at hjælpe med at få projektet i mål. Mange ytrede, det var en god ide, men ingen meldte sig…

Afstemning

Der var 27 stemmer tilstede eller ved fuldmagt.

13 stemte for

11 imod

Og 3 blank

Dermed er forslaget faldet

Det blev aftalt, at bestyrelsen overdrager udbudsmaterialet til Jan Rydendahl, som vil indhente et tilbud hos den entreprenør, han kender (Musse byg). Efter modtagelse af nyt tilbud via Jan Rydendahl, arbejder bestyrelsen videre på projektet.

Der blev gjort opmærksom på, at en billigere meter-pris vil kunne fremskynde udførslen af hele projektet.